****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН**

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Магистральнинского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Магистральный

от 11 января 2023г. № 10–п

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы.

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств бюджета Магистральнинского городского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 39, 47 Устава Магистральнинского муниципального образования, Администрация Магистральнинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 19.07.2021 №233-п (ред. от 09.12.2022 №302-п), изложив в новой редакции (приложение 1);

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Магистральнинского муниципального образования и в газете «Вестник Магистрального».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Магистральнинского городского поселения Иванова А.Л.

**Врио главы Магистральнинского**

**городского поселения А.Л. Иванов**

Приложение 1

к постановлению
администрации Магистральнинского городского поселения

 от 11.01.2023г. №10-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

НА 2022 – 2025 ГОДЫ

Магистральный, 2023 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2022 – 2025 ГОДЫ** (далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задача муниципальной программы | Сохранение и развитие улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. Увеличение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется с 2022 года по 2025 год в один этап |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования.3. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий.4. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения с участием пешеходов. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы (приложение 1 к муниципальной программе)Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы (приложение 2 к муниципальной программе) |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы | Финансирование подпрограмм предусматривается за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения). Общий объем финансирования, всего – 224 489 383,57 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:2022 год – 29 602 535,87 рублей;2023 год – 59 089 153,00 рублей\*;2024 год – 62 270 133,00 рублей\*;2025 год – 73 527 561,70 рублей\*.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета, всего – 120 000 000,00 руб.:2022 год – 00,00 рублей;2023 год – 40 000 000 рублей;\*2024 год – 40 000 000 рублей;\*2025 год – 40 000 000 рублей;\*2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 104 489 383,57 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:2022 год – 29 602 535,87 рублей;2023 год – 19 089 153,00 рублей;2024 год – 22 270 133,00 рублей;2025 год – 33 527 561,70 рублей.\* - в случае заключения Соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в отношении транспортного каркаса Иркутской области |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 94,4%.2. Прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,12км. 3. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год.4. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2021 – 2022 годов. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В состав Магистральнинского муниципального образования входят рабочий поселок Магистральный и деревня Седанкина.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского и сельского поселений являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

В соответствии с классификацией улично-дорожной сети, установленной СП 42.13330-2016, улично-дорожная сеть Магистральнинского городского поселения представляет собой сеть улиц общегородского значения – 14,76 км, улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки – 35,67 км, улицы местного значения: улицы и дороги в производственных зонах – 12,51 км. В настоящее время протяженность улично-дорожной сети Магистральнинского муниципального образования составляет 62,94 км (116 элементов: улиц, переулков, проездов).

Основную транспортную ось составляют улицы общегородского значения: это улицы Российская, Вокзальная, Объездная, Корчагинская, Пугачёва, 17 Съезд ВЛКСМ, Пионерская, Павлика Морозова, 60 лет Октября, Первопроходцев, Казачинская, Берёзовая. Совместно с улицей Ленина и проездом Магистральным, эти улицы формируют транспортный каркас Магистральнинского городского поселения и обеспечивают основные транспортные потоки как внутрипоселковых маршрутов - к социальным объектам, общественно-деловым центрам и подцентрам, зонам размещения производственных предприятий, так и выходы на автодороги регионального и районного значения. Значительная часть транспортного потока осуществляется по улицам Российская и улица Подъездная, являющихся частью региональных дорог «Усть-Кут – Уоян» и «Магистральный – Казачинское».

В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен низким уровнем финансирования дорожной деятельности, а также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось), вызванных увеличением грузооборота по материальному обеспечению освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017
"Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", к дефектам относится несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей конструктивных элементов дорог и улиц, дорожных сооружений и элементов обустройства требованиям данного стандарта.

При определении состояния проезжей части оценке подлежат: продольная ровность, коэффициент сцепления, дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Дефектами обочины являются занижение и возвышение обочины над проезжей частью, выбоины, просадки, превышение поперечного уклона, наличие травы и древесно-кустарной растительности.

Оценке так же подлежат элементы обустройства улиц: дефекты дорожных знаков, дорожной расценки, светофоров, дорожных ограждений и бордюров, искусственных неровностей. Так же оцениваются наличие и состояние стационарного наружного освещения, обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств.

Существующие технические параметры и транспортно-эксплуатационные показатели подавляющей части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным требованиям. На 01 декабря 2022 года доля протяженности улиц и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 99 %. В первую очередь это несоответствие состояния дорожного покрытия требованиям к эксплуатационным характеристикам (в том числе в осенне-зимний период), необеспеченность безопасности дорожного движения вследствие отсутствия разделения потоков автомобильного транспорта и пешеходов, не соблюдения нормативного уровня освещённости второстепенных улиц, недостаточное обустройство техническими средствами организации дорожного движения.

Другим отрицательным фактором является неравномерное распределение транспортных потоков. В связи с изменением требований законодательства, необходима разработка Проекта организации дорожного движения взамен существующей схемы организации дорожного движения Магистральнинского городского поселения. Решения генерального плана Магистральнинского муниципального образования в части развития улично-дорожной сети так же требуют проработки и принятию новой концепции с учётом изменившихся потребностей.

Учет дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий ведется с 2006 года. В соответствии с данными за 2006-2019 годы, их количество сокращалось в среднем на одно-два дорожно-транспортное происшествие в год. Однако в период с 2021 по 2022 год был отмечен рост количества дорожно-транспортных происшествий до 87. Из них:

- по причине, сопутствующим дорожным условиям – 67;

- с участием пешеходов – 3.

Так же наблюдается рост ДТП связанных с несоблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании, эффективной организации дорожного движения.

Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

- доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 94,4%;

- прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,12км.

- количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год;

- количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов, снизится и составит 1 единицу в год;

Сроки реализации цели и задачи муниципальной программы соответствуют общему сроку реализации государственной программы –
2022–2025 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач в части обеспечения бесперебойного функционирования дорожного хозяйства, сохранения, развития улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании осуществляется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения. Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2022-2025 годы составляет 213 236 401,77 рублей, в том числе за счет областного бюджета (средства субсидии на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области) – 120 000 000,00 рублей, местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования) – 93 236 401,77 рублей.

Подпрограмма включает мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на снижение доли протяженности элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на увеличение протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области в соответствии с документами территориального планирования. Мероприятия программы в отношении улиц, составляющих транспортный каркас Магистральнинского городского поселения являются приоритетными.

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы является снижение доли протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования по сопутствующим причинам, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы, перечень объектов, подлежащих содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач в части обеспечения безопасного функционирования улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения и эффективной организации дорожного движения в Магистральнинском муниципальном образовании осуществляется в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения. Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2022-2025 годы составляет 11 252 981,80 рублей, в том числе за счет областного бюджета (средств дорожного фонда Иркутской области) – 0,00 рублей, местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования) – 11 252 981,80 рублей.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения, повышению уровня обеспеченности объектов дорожного хозяйства элементами обустройства и техническими средствами организации дорожного движения. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, в т.ч. с участием пешеходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы, перечень объектов, подлежащих содержанию, капитальному ремонту, строительству и реконструкции, обустройство техническими средствами организации дорожного движения приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Вместе с тем увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, может обеспечить дополнительную занятость лиц и в качестве поддержки предпринимательства в сопутствующих отраслях.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожного фонда Иркутской области и Магистральнинского муниципального образования. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожного фонда и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения). В случае предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на содержание, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство улично-дорожной сети, составляющей транспортный каркас Магистральнинского городского поселения, финансовые средства используются по целевому назначению.

Общий объем финансирования, всего – 224 489 383,57 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2022 год – 29 602 535,87 рублей;

2023 год – 59 089 153,00 рублей\*;

2024 год – 62 270 133,00 рублей\*;

2025 год – 73 527 561,70 рублей\*.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства субсидии на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области), всего – 120 000 000,00 рублей:

2022 год – 00,00 рублей;

2023 год – 40 000 000,00 рублей\*;

2024 год – 40 000 000,00 рублей\*;

2025 год – 40 000 000,00 рублей\*.

\* - в случае заключения Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Магистральнинского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 104 489 383,57 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2022 год – 29 602 535,87 рублей;

2023 год – 19 089 153,00 рублей\*;

2024 год – 22 270 133,00 рублей\*;

 2025 год – 33 527 561,70 рублей\*.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

За время реализации муниципальной программы, прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования составит 0,12 км. Планируется осуществить капитальный ремонт 3,5 км улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, ремонт 26,6 км, что позволит снизить долю протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2024 году до 94,4 %. В комплексе с проведением работ по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, их капитальному ремонту, обустройству и оснащению техническими средствами организации дорожного движения, ожидается сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 20 единиц в год или на 30 % к уровню 2021 - 2022 годов.

В целях обустройства объектов дорожного хозяйства предполагается осуществить строительство 3-х остановок общественного транспорта, увеличить протяжённость улиц с нормативным уровнем освещения, увеличить протяжённость тротуаров на 180м, привести оснащённость 2-х пешеходных переходов до соответствия требованиям национального стандарта. Данные мероприятия позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов до 1 единицы в год.

К 2025 году планируется выполнить первый этап работ по государственной регистрации прав собственности на улично-дорожную сеть и автомобильные дороги общего пользования местного значения, указанные в реестре муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области и составляющих транспортный каркас Магистральнинского городского поселения.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

|  |  |
| --- | --- |
| Врио главы Магистральнинскогогородского поселения | А.Л. Иванов |

Приложение 1

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

муниципальной программы Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы |
| Наименование подпрограммы | «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2022 года по 2025 год |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования.3. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. «Круглогодичное содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения».2. «Ремонт улиц и дорог с асфальтобетонным покрытием»3. «Ремонт улиц и дорог с гравийным покрытием»4. «Проведение проектно-изыскательских работ»5. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения». |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Финансирование подпрограмм предусматривается в объёме 231 236 401,77 руб., за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения): 2022 год – 27 848 549,27 рублей;2023 год – 54 760 674,60 рублей\*;2024 год – 59 684 874,60 рублей\*;2025 год – 70 942 303,30 рублей\*.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета Иркутской области (средства субсидии на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области), всего – 120 000 000,00 руб., в том числе по годам реализации:2022 год – 00,00 рублей;2023 год – 40 000 000,00 рублей\*;2024 год – 40 000 000,00 рублей\*;2025 год – 40 000 000,00 рублей\*.2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 93 236 401,77 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:2022 год – 27 848 549,27 рублей;2023 год – 14 760 674,60 рублей\*;2024 год – 19 684 874,60 рублей\*;2025 год – 30 942 303,30 рублей\*.\* - в случае заключения Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Магистральнинского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 94,4 %.2. Прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,12км3. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной подпрограммы «Дорожное хозяйство» является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании.

Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

- доля протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 94,4 %;

- прирост протяжённости улично-дорожной сети и автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,12км

- количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год;

Сроки реализации цели и задачи муниципальной подпрограммы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы –
2022–2025годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В рамках подпрограммы предусмотрено круглогодичное (зимнее и летнее) содержание улично-дорожной сети, а также строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения. Выполнение мероприятий в отношении улиц, составляющих транспортный каркас Магистральнинского городского поселения является приоритетным.

Перечень объектов по круглогодичному содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования приведён в приложении 1.1 подпрограммы «Дорожное хозяйство».

Перечень элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту, приведён в приложении 1.2 подпрограммы «Дорожное хозяйство».

Перечень элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы приведён в приложении 1.3 подпрограммы.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения). Объём финансирования определяется сметным расчётом. В случае предоставление субсидии из бюджета Иркутской области на содержание, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство улично-дорожной сети, составляющей транспортный каркас Магистральнинского городского поселения, финансовые средства используются по целевому назначению.

Общий объем финансирования, всего – 213 236 401,77 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2022 год – 27 848 549,27 рублей;

2023 год – 54 760 674,60 рублей\*;

2024 год – 59 684 874,60 рублей\*;

2025 год – 70 942 303,30 рублей\*.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства субсидии на осуществление дорожной деятельности, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области), всего – 120 000 000,00 руб., в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2022 год – 0,0 рублей;

2023 год – 40 000 000,00 рублей\*;

2024 год – 40 000 000,00 рублей\*;

2025 год – 40 000 000,00 рублей\*.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 93 236 401,77 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2022 год – 27 848 549,27 рублей;

2023 год – 14 760 674,60 рублей\*;

2024 год – 19 684 874,60 рублей\*;

2025 год – 30 942 303,30 рублей\*.

\* - в случае заключения Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Магистральнинского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 1.4 к подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты Закон Иркутской области от
3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области». Так же с 2023 года планируется предоставление субсидии бюджету Магистральнинского городского поселения из бюджета Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области.

Главным получателем и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

За время реализации муниципальной программы, будет построено 0,12 км улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования. Планируется осуществить капитальный ремонт 3,5 км улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, содержание и ремонт 26,6 км, что позволит снизить долю протяженности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2025 году до 94,4 %. В комплексе с проведением работ по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, планируется сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 20 единиц или 30 % к уровню 2022 - 2025 годов.

Приложение 1.1

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень

элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, для зимнего содержания в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов для зимнего содержания | длина, м | площадь, кв.м. |
| Улицы и дороги, составляющие транспортный каркас Магистральнинского городского поселения |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пугачёва (от ул. Корчагинская до дома №40) | 1 200 | 12 000 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Первопроходцев | 670 | 6 700 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская (от ул. Объездная до ул. Ленина) | 1 187 | 11 870 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая (от ул. Пионерская до а/д Усть-Кут - Уоян) | 502 | 5 020 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пионерская (от ул. 17 съезда ВЛКСМ до ул. П.Морозова, от ул. Ленина до ул. Берёзовая) | 457 | 5 070 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ленина (от ул. Первопроходцев до ул. Пионерская) | 251 | 2 510 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная | 373 | 3 730 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская | 1 000 | 10 000 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Вокзальная | 107 | 1 070 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ | 2 600 | 26 000 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября (от ул. П.Морозова до проезда Магистральный) | 1 100 | 11 000 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный (от ул. 60 лет Октября до ул.17 съезда ВЛКСМ) | 173 | 1 730 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Павлика Морозова | 497 | 4 970 |
| ВСЕГО по УДС транспортного каркаса: | 10 117 | 101 670 |
| Улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки, улицы и дороги в производственных зонах |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 40 лет Победы  | 960 | 7 680 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября (от проезда Магистральный до проезда Лесного) | 320 | 2 560 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 70 лет Октября | 247 | 1 976 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Байкальская | 327 | 2 616 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, туп. Вокзальный | 171 | 1 368 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Гагарина  | 200 | 1 600 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Героев Коммунаров | 820 | 6 560 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Геологический | 260 | 2 080 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Гоголя | 168 | 1 344 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дзержинского | 360 | 2 880 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дружбы народов | 323 | 2 584 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Елизаветинский | 238 | 1 904 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Железнодорожная | 323 | 2 584 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Забайкальская | 438 | 3 504 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Зелёный (от ул. 40 лет Победы до ул. Коммунальная) | 340 | 2 720 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Иркутская | 625 | 5 000 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный (от перекрёстка МК131 до площади возле магазина Север) | 327 | 2 616 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казахстанская | 1 061 | 8 488 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Королева  | 390 | 3 120 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская (от ул. Ленина до ул. Берёзовая)  | 271 | 2 168 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комарова | 275 | 2 200 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Коммунальная | 613 | 4 904 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Космонавтов (от ул. Пионерская до дома №20) | 275 | 2 200 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Лесная | 268 | 2 144 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный (от ул.17 съезда ВЛКСМ до ул. Мостостроителей) | 211 | 1 688 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира | 619 | 4 952 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Молодёжная | 508 | 4 064 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей | 1 999 | 15 992 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная (от ул. Первомайская до ул. Байкальская | 533 | 4 264 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная(от ул. Пихтовая до проезда Карьерный) | 668 | 5 344 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Островского | 227 | 1 816 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Первомайская | 169 | 1 352 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая | 367 | 2 936 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ростовская | 267 | 2 136 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Семейная | 395 | 3 160 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Солнечный | 326 | 2 608 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Сосновая | 269 | 2 152 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Строительная | 272 | 2 176 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Таганрогская | 210 | 1 680 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Таежная | 394 | 3 152 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ташкентская | 590 | 4 720 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Центральная | 291 | 2 328 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Черниговская | 437 | 3 496 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Юности | 263 | 2 104 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Янтарный | 258 | 2 064 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, пер. Дорожный | 382 | 3 056 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Еловая | 525 | 4 200 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Заречная | 551 | 4 408 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Набережная | 484 | 3 872 |
| ВСЕГО по УДС местного значения: | 20 815 | 166 520 |

Перечень

элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, для летнего содержания в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов для летнего содержания | планировка обочин | профилирование проезжей части |
| длина, м | площадь, кв.м. | длина, м | площадь, кв.м. | в.т.ч. с добавлением материала |
| Улицы и дороги, составляющие транспортный каркас Магистральнинского городского поселения |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пугачёва (от ул. Корчагинская до ул. Байкальская) | 603 | 1 809 |   | 0 | 200 куб.м.  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Первопроходцев | 670 | 2 010 | 670 | 4 020 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская (от ул. Объездная до ул. Российская) | 762 | 2 286 |   | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая (от ул. Пионерская до а/д Усть-Кут - Уоян) | 502 | 1 506 | 502 | 3 012 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пионерская (от ул. Ленина до ул. Берёзовая) | 278 | 834 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ленина (от ул. Первопроходцев до ул. Корчагинская) | 81 | 243 | 81 | 486 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная | 137 | 411 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Вокзальная | 54 | 162 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Павлика Морозова | 497 | 1 491 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по УДС транспортного каркаса: | 3 584 | 10 752 |   | 7 518 |
| Улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки, улицы и дороги в производственных зонах |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября (от проезда Магистральный до проезда Лесного) | 320 | 960 | 320 | 1 920 | 800 куб.м.  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Байкальская | 327 | 981 | 327 | 1 962 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Героев Коммунаров | 820 | 2 460 | 820 | 4 920 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Геологический | 260 | 780 | 260 | 1 560 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дружбы народов | 323 | 969 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Железнодорожная | 323 | 969 | 323 | 1 938 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Забайкальская | 438 | 1 314 | 438 | 2 628 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казахстанская | 1 061 | 3 183 | 1 061 | 6 366 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комарова | 275 | 825 | 275 | 1 650 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Коммунальная | 613 | 1 839 | 613 | 3 678 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Космонавтов (от ул. Пионерская до дома №20) | 275 | 825 | 257 | 1 542 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Лесная | 268 | 804 | 268 | 1 608 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира | 619 | 1 857 | 619 | 3 714 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей | 1 481 | 4 443 | 1 481 | 8 886 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная(от ул. Пихтовая до проезда Карьерный) | 845 | 2 535 | 845 | 5 070 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая | 367 | 1 101 | 367 | 2 202 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ростовская | 267 | 801 | 267 | 1 602 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Семейная | 395 | 1 185 | 395 | 2 370 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Сосновая | 269 | 807 | 269 | 1 614 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Строительная | 136 | 408 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Таганрогская | 210 | 630 | 210 | 1 260 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ташкентская | 590 | 1 770 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул.Черниговская | 437 | 1 311 | 437 | 2 622 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул.Юности | 263 | 789 | 0 | 0 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, пер. Дорожный | 382 | 1 146 | 382 | 2 292 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Заречная | 551 | 1 653 | 551 | 3 306 |
| ВСЕГО по УДС местного значения: | 12 115 | 36 345 |   | 64 710 |

Приложение 1.2

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень

элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, подлежащих содержанию и ремонту в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Улицы | Виды работ, протяжённость дорог по годам реализации программных мероприятий |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| Улицы и дороги, составляющие транспортный каркас Магистральнинского городского поселения |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, улица Российская | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пионерская (от ул. 17 съезда ВЛКСМ до ул. П. Морозова) | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, улица Вокзальная |  ямочный ремонт а/б покрытия |  |   |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, тупик Вокзальный |   | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, участок ул. Корчагинская (от ул.17 съезда ВЛКСМ до ул. Ленина) | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая (от а/д Усть-Кут – Уоян до ул. Первопроходцев) |  |  | ремонт гравийного покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ(от магазина «Купец» до жилого дома 18/1) |  |  |  | восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |
| Улицы местного значения: улицы в зонах жилой застройки, улицы и дороги в производственных зонах |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей (от котельной "Мостоотряд" до улицы Коммунальная) |   |  ямочный ремонт а/б покрытия |  |   |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, тупик Вокзальный |  |  восстановление верхнего слоя дорожной одежды, ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный |   | ямочный ремонт а/б покрытия | восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия |   |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дзержинского |   |   | ямочный ремонт а/б покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 40 лет Победы (от пер. Зелёный до жилого дома №30) |   | ямочный ремонт а/б покрытия |   |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Главный (от ул. Комарова до ул. Пугачёва) |   |  |   | ремонт земляного полотна, восстановление гравийного покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казачинская | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Коммунальная |   | ремонт а/б покрытия (примыкание к ул. 17 съезда ВЛКСМ) |   |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная | ремонт гравийного покрытия | ремонт а/б покрытия |   |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Юности |  | ремонт гравийного покрытия |   |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая |  |  | ремонт гравийного покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Молодёжная (от жилого дома №16 до ул. Дружбы Народов) |  |  | ремонт гравийного покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира |  |  |  | ремонт гравийного покрытия |

Приложение 1.3

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень

элементов улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство»

на 2022 – 2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид мероприятия | Перечень улиц и дорог по годам реализации мероприятий подпрограммы | ВСЕГО ед. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Проведение проектно-изыскательских работ: |
| Проведение проектно-изыскательских работ | ул. Первопроходцев (675м) |  | ул. Берёзовая | ул. Пугачёва (от училища до проезда Карьерный)  | 3 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и участков автодорог | капитальный ремонт ул. Пугачёва675м, 1 этап (уширение земляного полотна, устройство водопропускных труб, нижнего слоя дорожной одежды)проезд между ул. Коммунальная и станцией 2-го подъёма | капитальный ремонт ул. Пугачёва675м, 2 этап (устройство верхнего слоя дорожной одежды, а/б покрытия, обустройство дороги)капитальный ремонт участка ул. Корчагинская (от ул. Объездная до ул. 17 съезда ВЛКСМ), 1 этап(устройство недостающих элементов системы водоотвода, устройство недостающих бордюров и укладка выравнивающего слоя покрытия проезжей части) | капитальный ремонт ул. Первопроходцев, 1 этап (уширение земляного полотна, устройство водопропускных труб, нижнего слоя дорожной одежды)проезд Лесной(устройство земляного полотна) | капитальный ремонт ул. Первопроходцев, 2 этап (уширение земляного полотна, устройство водопропускных труб, нижнего слоя дорожной одежды)капитальный ремонт участка ул. Корчагинская (от ул. Объездная до ул. 17 съезда ВЛКСМ), 2 этап(устройство недостающих элементов системы водоотвода, устройство недостающих бордюров и укладка выравнивающего слоя покрытия проезжей части)улица Коммунальная (от ул.17 съезда ВЛКСМ до ул. Пугачёва 613м, восстановление профиля зем. полотна, гравийного покрытия)ул. Берёзовая (от а/д Усть-Кут - Уоян до ул. Пионерская 502м,восстановление профиля зем. полотна, гравийного покрытия) | 5 |

Приложение 1.4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Объёмы работ по годам реализации мероприятий подпрограммы, руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| Круглогодичное содержание, содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| Круглогодичное содержание улично-дорожной сети и дорог | 2 924 994,00 | 4 380 186,80 | 4 380 186,80 | 4 380 186,80 | 16 065 554,40 |
| Содержание и ремонт улично-дорожной сети и дорог, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| с асфальтобетонным покрытием | 769 976,40 | 1 600 000,00 | 4 212 000,00 | 12 866 500,00в т.ч. средства ОБ – 5 307 525,00 руб.\* | 19 448 476,40в т.ч. средства ОБ – 5 307 525,00 руб.\* |
| с гравийным покрытием | 515 700,00 | 0,00 | 1 518 200,00 | 6 065 400,00 | 8 099 300,00 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Проведение проектно-изыскательских работ | 1 170 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 170 000,00 |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети и участков автодорог | 22 467 878,87 | 48 780 487,80в т.ч. средства ОБ – 40 000 000,00 руб.\* | 49 074 487,80в т.ч. средства ОБ – 40 000 000,00 руб.\* | 47 130 216,50в т.ч. средства ОБ – 34 692 475,00 руб.\* | 167 453 070,97в т.ч. средства ОБ – 114 692 475,00 руб.\* |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 27 848 549,27 | 54 760 674,60в т.ч. средства ОБ – 40 000 000,00 руб.\* | 59 684 874,60в т.ч. средства ОБ – 40 000 000,00 руб.\* | 70 130 216,50в т.ч. средства ОБ – 40 000 000,00 руб.\* | 213 236 401,77в т.ч. средства ОБ – 120 000 000,00 руб.\* |

\* - в случае заключения Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Магистральнинского городского поселения на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области.

Приложение 2

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы

муниципальной программы Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы |
| Наименование подпрограммы | «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Эффективная организация дорожного движения на улично-дорожной сети и дорогах общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2022 года по 2025 год |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. «Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров».2. «Содержание пешеходных дорожек и тротуаров»3. «Приобретение, ремонт, содержание остановок общественного транспорта»4. «Обустройство и ремонт сетей уличного освещения»5. «Приобретение, установка и обслуживания дорожных знаков»6. «Содержание дорожной разметки»7. «Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений» |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Финансирование подпрограмм предусматривается за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе 11 252 981,80 руб. за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения):2022 год – 1 753 986,60 рублей;2023 год – 4 328 478,40 рублей;2024 год – 2 585 258,40 рублей;2025 год – 2 585 258,40 рублей.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00 тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей;2025 год – 00,00 тыс. рублей.2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 11 252 981,80 рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:2022 год – 1 753 986,60 рублей;2023 год – 4 328 478,40 рублей;2024 год – 2 585 258,40 рублей;2025 год – 2 585 258,40 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2021 – 2022 годов. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства, эффективной организации дорожного движения.

Достижение цели муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» обеспечивается путем решения задачи по эффективной организации дорожного движения на улично-дорожной сети и дорогах общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании.

Решение задачи муниципальной подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 20 единиц в год;

количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2021 – 2022 годов.

Сроки реализации цели и задачи муниципальной подпрограммы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы –
2022–2025 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В рамках подпрограммы предусмотрено круглогодичное содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, создание эффективной системы организации дорожного движения посредством разработки проекта организации дорожного движения, обустройства дорог средствами организации дорожного движения, объектами дорожного хозяйства.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы представлен в приложении 2.1 к муниципальной подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения).

Общий объем финансирования, всего 11 252 981,80 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2022 год – 1 753 986,60 рублей;

2023 год – 4 328 478,40 рублей;

2024 год – 2 585 258,40 рублей;

2025 год – 2 585 258,40 рублей.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области) – 0,00руб., в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2022 год – 00,00 рублей;

2023 год – 00,00 рублей;

2024 год – 00,00 рублей;

2025 год – 00,00 рублей.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 11 252 981,80 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2022 год – 1 753 986,60 рублей;

2023 год – 4 328 478,40 рублей;

2024 год – 2 585 258,40 рублей;

2025 год – 2 585 258,40 рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 2.2 к муниципальной подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты Закон Иркутской области от
3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области».

Для реализации подпрограммы применяются приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ с автомобильных дорог», «Схема организации дорожного движения Магистральнинского муниципального образования», «Проект организации дорожного движения Магистральнинского городского поселения» после его разработки и утверждения.

Главным получателем и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» НА 2022 – 2025 ГОДЫ

За время реализации муниципальной подпрограммы, будет обустроено 70% улиц и автомобильных дорог общего пользования, построено 2 остановки общественного транспорта, отремонтировано 180 м тротуаров и пешеходных дорожек и 3 искусственных сооружений, доведено до нормативных значений 30% сети уличного освещения, уровень обеспеченности средствами организации дорожного движения составит 70%. В комплексе с проведением работ по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования, позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 20 единиц в год или на 30% к уровню 2021 - 2022 годов. Количество дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети и автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2021 - 2022 годов.

Приложение 2.1

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

«Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Виды работ по годам реализации мероприятий подпрограммы |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Капитальный ремонт, содержание пешеходных дорожек, тротуаров и остановок общественного транспорта | + | + | + | + |
| Приобретение остановок общественного транспорта |  | + | + | + |
| Обустройство сети уличного освещения |  |  | + | + |
| Приобретение, установка и обслуживания дорожных знаков | + | + | + | + |
| Содержание дорожной разметки | + | + | + | + |
| Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений |  | + | + | + |

Приложение 2.2

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Объёмы работ по годам реализации мероприятий подпрограммы, руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ВСЕГО |
| Капитальный ремонт, содержание пешеходных дорожек, тротуаров и остановок общественного транспорта | 537 945,60 | 1 265 258,40 | 1 265 258,40 | 1 265 258,40 | 4 333 720,80 |
| Приобретение остановок общественного транспорта | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 360 000,00 |
| Обустройство и ремонт сетей уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 |
| Приобретение, установка и обслуживания дорожных знаков | 458 280,00 | 2 048 220,00\* | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 106 500,00\* |
| Содержание дорожной разметки | 757 761,00 | 395 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 2 252 761,00 |
| Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений | 0,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 450 000,00 |
| Разработка проекта организации дорожного движения | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» | 1 753 986,60 | 4 328 478,40 | 2 585 258,40 | 2 585 258,40 | 11 252 981,80 |

Приложение 3

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия Программы в рамках: | Объём финансовых средств МБ на реализацию мероприятий Программы, руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы | 27 848 549,27 | 54 760 674,60\* | 59 684 874,60\*  | 70 942 303,30\* | 213 236 401,77\* |
| Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2014 годы | 1 753 986,60 | 4 328 478,40 | 2 585 258,40\* | 2 585 258,40 | 11 252 981,80\* |
| Всего | 29 602 535,87 | 59 089 153,00\* | 62 270 133,00\* | 73 527 561,70\* | 224 489 383,57\* |

\* - при наличии иных источников финансирования

|  |  |
| --- | --- |
| Врио главы Магистральнинскогогородского поселения | А.Л. Иванов |