
****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

**МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Магистральнинского городского поселения**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

п. Магистральный

от 28 февраля 2019 г. № 53-ро

┌ ┐

Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на 2019 год

В целях своевременного проведения работ по защите населения д. Седанкина в период ледохода и весеннего паводка, руководствуясь пунктами 8, 23, 24, 26 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 39 Устава Магистральнинского муниципального образования

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2019 год.

2. Контроль по исполнению Плана противопаводковых мероприятий на территории Магистральнинского городского поселения на 2019 год возложить на главного специалиста ГО ЧС Фонтоша С.И.

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоров**

УТВЕРЖДАЮ

Глава Магистральнинского

городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.А. Егоров

от 53.02.2019 г. № 53-ро

**План**

**противопаводковых мероприятий на территории**

**Магистральнинского городского поселения**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Дата проведения** | **Исполнитель** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | Подготовить и провести заседание противопаводковой комиссии по вопросу охраны жизни и здоровья людей в период ледохода и повышения уровня воды в р. Киренга | до 20апреля | Фонтош С.И. |  |
| 2 | Проверить состояние гидропоста на предмет работоспособности в период ледохода и повышения уровня воды в р. Киренга | до 20 апреля | Фонтош С.И. |  |
| 3 | Организовать патрулирование по берегу р. Киренга на территории Магистральнинского МО и проводить мониторинг прохождения льда для своевременного выявления ледяных заторов | апрель-май | Фонтош С.И. |  |
| 4 | Уточнить план эвакуации жителей д. Седанкина | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 5 | Изготовить памятки для жителей д. Седанкина о действиях в период повышения уровня воды в р. Киренга | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 6 | Организовать и провести сход жителей д. Седанкина | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 7 | Уточнить список жителей д. Седанкина | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 8 | Согласовать с районным отделом образования помещения для размещения эвакуированных жителей | до апреля | Фонтош С.И. |  |
| 9 | Заключить соглашение с ООО "Форсаж" на поставку ГСМ для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 10 | Обновить аншлаги с наглядной агитацией по правилам поведения и мерам безопасности на льду в весенний период. | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 11 | Заключить соглашения с организациями и договоры с частными лицами, имеющими технику для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 12 | Заключить соглашения с торговыми организациями Поселения для обеспечения эвакуированных жителей с затопленной территории продовольствием и предметами первой необходимости | апрель | Фонтош С.И. |  |
| 13 | Организовать подвоз воды для эвакуированных жителей | апрель-май | Фонтош С.И. |  |
| 14 | Доводить ежедневно до жителей д. Седанкина обстановку на р. Киренга через радиостанцию 102,8 FM | май-июнь | Фонтош С.И. |  |

Главный специалист ГО ЧС: С.И. Фонтош