****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН**

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Магистральнинского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Магистральный

от 19 июля 2021г. № 233–п

┌ ┐

О внесении изменений в муниципальную программу Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы.

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств бюджета Магистральнинского городского поселения, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 39, 47 Устава Магистральнинского муниципального образования, Администрация Магистральнинского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 12.01.2021 №05-п, изложив в новой редакции (приложение 1);

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте Магистральнинского муниципального образования и в газете «Вестник Магистрального».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Магистральнинского городского поселения Лесниченко И.В.

**Глава Магистральнинского**

**городского поселения П.А. Егоров**

Приложение 1

к постановлению
администрации Магистральнинского городского поселения

 от 19.07.2021г. №233-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»

НА 2021 – 2024 ГОДЫ

Магистральный, 2021 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2021 – 2024 ГОДЫ** (далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задача муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. Увеличение безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется с 2021 года по 2024 год в один этап |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2.Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий.3. Прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования.4. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения с участием пешеходов. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы (приложение 1 к муниципальной программе)Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2014 годы (приложение 2 к муниципальной программе) |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Финансирование подпрограмм предусматривается за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения). Общий объем финансирования, всего – 43 893 113,99 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:2021 год – 16 451 919,15 рублей;2022 год – 11 873 606,17 рублей;2023 год – 10 885 698,67 рублей;2024 год – 4 681 890,00 рублей.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00 тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей.2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 43 893 113,99 рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:2021 год – 16 451 919,15 рублей;2022 год – 11 873 606,17 рублей;2023 год – 10 885 698,67 рублей;2024 год – 4 681 890,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 49 %.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц.3. Прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,14км.4. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2018 – 2019 годов. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В состав Магистральнинского МО входят рабочий поселок Магистральный и деревня Седанкина.

Рабочий поселок Магистральный имеет преимущественно прямоугольную структуру улично-дорожной сети, сформированную вдоль основной транспортной оси, проходящей по улицам Российская, Корчагинская, Павлика Морозова, 60 лет Октября и 17 Съезд ВЛКСМ, Пугачёва. По магистральным улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с общественными центрами и выходы на городские магистрали. Основными улицами в жилой застройке являются ул. Вокзальная, ул. Мира, ул. Иркутская, ул. Нагорная, ул. Казахстанская, ул. Первопроходцев и др., обеспечивающие связь жилых районов с главными улицами и выход к автодороге регионального значения “Усть-Кут - Уоян”. Северная часть Магистральнинского образования соединяется с южной частью с помощью автодороги регионального значения “Усть-Кут - Уоян”. В восточной стороне р.п. Магистральный находиться промышленная зона с ул. Подъездной, проездом Главный, расположенными вдоль железнодорожной ветки. Связь промышленной зоны с селитебной зоной осуществляется по основной улице в жилой застройке, ул. Пугачева.

Существующие технические параметры значительной части улиц и дорог не удовлетворяют нормативным показателям. Усовершенствованное капитальное покрытие проезжей части в р.п. Магистральный имеют главные улицы: 17 Съезд ВЛКСМ, Российская, Корчагинская, Пугачёва, 60 лет Октября и др. Улицы, обеспечивающие связь жилых массивов с главными и магистральными улицами имеют усовершенствованное капитальное покрытие или покрытие переходного типа.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, составляет 58,85 км, из них автомобильные дороги общего пользования с асфальтобетонным покрытием – 25,84 км, автомобильные дороги общего пользования с цементобетонным покрытием – 1,4 км, автомобильные дороги общего пользования с гравийным покрытием – 31,48 км, автомобильные дороги без покрытия (грунтовые) – 0,14 км.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог общего пользования превышают темпы восстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог общего пользования обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось), вызванных интенсивным жилищным строительством на территории Магистральнинского городского поселения, увеличения грузооборота по материальному обеспечению освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения.

На 01 декабря 2020 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет 51,1 км или 86,9 %. В первую очередь это несоответствие состояния дорожного покрытия (в том числе в осенне-зимний период) требованиям к эксплуатационным характеристикам. Другим отрицательным фактором является неравномерное распределение транспортных потоков.

Учет дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий ведется с 2006 года. Основными негативными факторами, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения являются: низкий уровень оснащённости улично-дорожной сети средствами организации дорожного движения, объектами дорожного хозяйства: тротуарами, остановками общественного транспорта, элементами уличного освещения, малыми искусственными сооружениями.

В соответствии с данными за 2006-2019 годы их количество сокращается в среднем на одно-два дорожно-транспортное происшествие в год, в 2018 - 2019 году произошло 49 дорожно-транспортных происшествий. Из них:

- по причине, сопутствующим дорожным условиям – 27;

- с участием пешеходов – 6.

Вместе с тем увеличивается рост ДТП связанных с несоблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения.

В целом, выявлены следующие недостатки состояния дорог общего пользования, проходящих по улицам населённых пунктов:

- несоответствие параметров существующих улиц и дорог (зауженность проезжей части).

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- пропуск грузовых потоков через селитебные территории;

- недостаточный уровень обеспечения средствами организации дорожного движения;

- недостаточность уровень обеспеченности объектами дорожного хозяйства.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной программы является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании, эффективной организации дорожного движения.

Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 49%;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц;

прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,14км.

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов, снизится и составит 3 единиц;

Сроки реализации цели и задачи муниципальной программы соответствуют общему сроку реализации государственной программы –
2021–2024 годы.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач в части обеспечения бесперебойного функционирования дорожного хозяйства, сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании осуществляется в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения. Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы составляет 39 318,74 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета (средств дорожного фонда Иркутской области) – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования) – 39 318,74 тыс. рублей.

Подпрограмма включает мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области, содержание улично-дорожной сети в зимний и летний периоды, прирост протяжённости автомобильных дорого общего пользования.

Основными результатами реализации мероприятий подпрограммы является снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования по сопутствующим причинам, прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы, перечень объектов, подлежащих содержанию, ремонту, строительству и реконструкции приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Достижение цели муниципальной программы и решение ее задач в части обеспечения безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения и эффективной организации дорожного движения в Магистральнинском муниципальном образовании осуществляется в рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения. Объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2021-2024 годы составляет 4 574,38 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета (средств дорожного фонда Иркутской области) – 0,00 тыс. рублей, местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования) – 4 574,38 тыс. рублей.

Подпрограмма включает в себя мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения, повышению уровня обеспеченности объектами дорожного хозяйства. Реализация мероприятий подпрограммы направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы, перечень объектов, подлежащих содержанию, ремонту, строительству и реконструкции приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители.

К числу макроэкономических рисков также следует отнести изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике, связанное с колебаниями цен на строительные материалы. Возможное снижение объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Вместе с тем увеличение объемов реализации мероприятий муниципальной программы, в первую очередь в области содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования, может обеспечить дополнительную занятость лиц и в качестве поддержки предпринимательства в сопутствующих отраслях.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками. Эффективная и динамичная реализация мероприятий муниципальной программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативной правовой базы в сфере законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожного фонда Иркутской области и Магистральнинского муниципального образования. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожного фонда и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения).

Общий объем финансирования, всего – 43 893 113,99 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2021 год – 16 451 919,15 рублей;

2022 год – 11 873 606,17 рублей;

2023 год – 10 885 698,67 рублей;

2024 год – 4 681 890,00 рублей.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2021 год – 00,00 тыс. рублей;

2022 год – 00,00 тыс. рублей;

2023 год – 00,00 тыс. рублей;

2024 год – 00,00 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 43 893 113,99 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2021 год – 16 451 919,15 рублей;

2022 год – 11 873 606,17 рублей;

2023 год – 10 885 698,67 рублей;

2024 год – 4 681 890,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

За время реализации муниципальной программы, будет построено 0,14 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования. Планируется отремонтировать 13,2 км автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, что позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2024 году до 49 %. В комплексе с проведением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 12 единиц или на 56 % к уровню 2018 - 2019 годов.

Строительство, ремонт объектов дорожного хозяйства предполагается осуществить в отношении 6-ти остановок общественного транспорта, обеспечить нормативную освещённость магистральный и главных улиц, увеличить протяжённость тротуаров на 100м. Данные мероприятия позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов до 3 единиц.

К 2024 году планируется выполнить первый этап работ по государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, указанные в реестре муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Достижение этих результатов означает удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Магистральнинскогогородского поселения | П.А. Егоров |

Приложение 1

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

муниципальной программы Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы |
| Наименование подпрограммы | «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2021 года по 2024 год в один этап |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий.3. Прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. «Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения».2. «Ремонт, капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием»3. «Ремонт дорог с гравийным покрытием»4. «Проведение проектно-изыскательских работ»5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения». |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Финансирование подпрограмм предусматривается за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе 39 318 734,79 руб. за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения):2021 год – 15 278 659,95 рублей;2022 год – 10 698 046,17 рублей;2023 год – 9 660 138,67 рублей;2024 год – 3 681 890,00 рублей.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00 тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей.2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 39 318 734,79тыс. рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:2021 год – 15 278 659,95 рублей;2022 год – 10 698 046,17 рублей;2023 год – 9 660 138,67 рублей;2024 год – 3 681 890,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 59 %.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц.3. Прирост протяжённости автомобильных дорог в соответствии с проектными решениями генерального плана Магистральнинского муниципального образования составит 0,14км. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО», ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной подпрограммы «Дорожное хозяйство» является обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения задачи по сохранению и развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании.

Решение задачи муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 59 %;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц;

Сроки реализации цели и задачи муниципальной подпрограммы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы –
2021–2024 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В рамках подпрограммы предусмотрено круглогодичное (зимнее и летнее) содержание улично-дорожной сети, а также строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения.

Перечень объектов по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования приведён в приложении 1.1 подпрограммы «Дорожное хозяйство».

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту, капитальному ремонту приведён в приложении 1.2 подпрограммы «Дорожное хозяйство».

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих строительству, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы приведён в приложении 1.3

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения). Объём финансирования определяется сметным расчётом.

Общий объем финансирования, всего – 39 318 734,79 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2021 год – 15 278 659,95 рублей;

2022 год – 10 698 046,17 рублей;

2023 год – 9 660 138,67 рублей;

2024 год – 3 681 890,00 рублей.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2021 год – 00,00 тыс. рублей;

2022 год – 00,00 тыс. рублей;

2023 год – 00,00 тыс. рублей;

2024 год – 00,00 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 39 318 734,79 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

2021 год – 15 278 659,95 рублей;

2022 год – 10 698 046,17 рублей;

2023 год – 9 660 138,67 рублей;

2024 год – 3 681 890,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 1.4 к подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты Закон Иркутской области от
3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области».

Для реализации подпрограммы применяются приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ с автомобильных дорог», постановление администрации Иркутской области от 25 марта 2008 года № 58-па «Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и Правил расчета размера ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

Главным получателем и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

За время реализации муниципальной программы, будет построено 0,14 км, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования. Планируется отремонтировать 13,2 км автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, что позволит снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2024 году до 49 %. В комплексе с проведением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 12 единиц или 44 % к уровню 2018 - 2019 годов.

Приложение 1.1

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень

объектов по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень объектов для зимнего содержания** | **Длина,м** | **Площадь, кв.м.** |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, туп. Вокзальный | 183 | 1281 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская | 1200 | 8400 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная | 375 | 2625 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Павлика Морозова | 513 | 3591 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская | 1051 | 7357 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ | 2643 | 18501 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября (участок 1) | 1530 | 10710 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября (участок 2) | 333 | 2331 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пугачёва | 1026 | 7182 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Строительная | 268 | 1876 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дзержинского | 273 | 1911 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ленина | 161 | 1127 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая (участок 1) | 861 | 6027 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая (участок 2) | 1250 | 8750 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Гагарина  | 198 | 1386 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Героев Коммунаров | 830 | 5810 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Гоголя  | 204 | 1428 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Железнодорожная | 397 | 2779 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Иркутская | 546 | 3822 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казахстанская | 1051 | 7357 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Королева  | 240 | 1680 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира | 632 | 4424 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей (участок 1) | 1069 | 7483 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей (участок 2) | 343 | 2401 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей (участок 3) | 644 | 4508 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная (участок 1) | 533 | 3731 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная (участок 2) | 228 | 1596 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная (участок 3) | 440 | 3080 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Островского  | 245 | 1715 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Первопроходцев | 704 | 4928 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пионерская | 652 | 4564 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подгорная  | 95 | 665 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Пролетарский | 160 | 1120 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая | 380 | 2660 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Семейная | 152 | 1064 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Таежная | 398 | 2786 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ташкентская | 595 | 4165 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Центральная  | 391 | 2737 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Юности | 245 | 1715 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 40 лет Победы | 1157 | 8099 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 70 лет Октября | 335 | 2345 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, микрорайон Солнечный | 1227 | 8589 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Набережная | 472 | 3304 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Заречная | 400 | 2800 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Янтарный | 242 | 1694 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный | 591 | 4137 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Забайкальская | 284 | 1988 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комарова | 291 | 2037 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Сосновая | 272 | 1904 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Еловая | 174 | 1218 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная (часть 1) | 1417 | 9919 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная (часть 2) | 4004 | 28028 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостовая | 600 | 3600 |
| ИТОГО: | 34 501 | 240 935 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень объектов для летнего содержания** | **проезжей части** | **обочины** |
| **Длина,м** | **Площадь, кв.м.** | **Длина,м** | **Площадь, кв.м.** |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская |  |  | 1200 | 3600 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная |  |  | 375 | 1125 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Павлика Морозова |  |  | 513 | 1539 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская |  |  | 250 | 750 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ |  |  | 1300 | 3900 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября | 333 | 2331 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Пугачёва |  |  | 1026 | 3078 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Строительная |  |  | 134 | 402 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дзержинского |  |  | 273 | 819 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ленина | 76 | 532 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Берёзовая уч.1 | 2811 | 19677 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Героев Коммунаров | 830 | 5810 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Железнодорожная | 397 | 2779 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Иркутская |  |  | 546 | 1638 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казахстанская | 1051 | 7357 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира | 176 | 1232 | 185 | 555 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостостроителей уч.1 | 1069 | 7483 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Нагорная уч.3 | 440 | 3080 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Первопроходцев | 704 | 4928 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, пер. Пролетарский |  |  | 80 | 240 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая | 380 | 2660 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Семейная | 152 | 1064 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Таежная |  |  | 130 | 390 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Ташкентская |  |  | 595 | 1785 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Центральная  |  |  | 140 | 420 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 40 лет Победы | 50 | 350 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 70 лет Октября |  |  | 335 | 1005 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, микрорайон Солнечный | 1227 | 8589 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Набережная | 472 | 3304 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Речная | 204 | 1428 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Янтарная |  |  | 242 | 726 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный |  |  | 591 | 1773 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Забайкальская |  |  | 284 | 852 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комарова | 291 | 2037 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Сосновая | 272 | 1904 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, д. Седанкина, ул. Еловая | 174 | 1218 |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная (часть 1) | 1417 | 9919 | 2834 | 8502 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная (часть 2) | 4004 | 28028 | 8008 | 24024 |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостовая | 600 | 3600 | 1200 | 2400 |
| ИТОГО: | 17 130 | 119 310 | 20 241 | 84 120 |

Приложение 1.2

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих ремонту, капитальному ремонту, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Улицы | Виды работ, протяжённость дорог по годам реализации программных мероприятий |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Павлика Морозова | капитальный ремонт а/б покрытия3017 кв.м |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, улица Российская | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 17 съезда ВЛКСМ | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Байкальская |  | ремонт земляного полотна323м |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Рабочая |  |  |  | ремонт гравийного покрытия410м |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мира |  |  | ремонт земляного полотна420м |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Иркутская |  |  | капитальный ремонт а/б покрытия172 кв.м |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. 60 лет Октября | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия | ямочный ремонт а/б покрытия |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Магистральный | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Дзержинского | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Объездная | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  | ямочный ремонт а/б покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Комарова |  | ремонт гравийного покрытия 280,0м |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Сосновая |  | ремонт гравийного покрытия 280,0м |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Лесная |  |  | ремонт гравийного покрытия 280,0м |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Корчагинская | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  | ямочный ремонт а/б покрытия |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Юности | капитальный ремонт а/б покрытия238 кв.м. |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, проезд Главный | ремонт земляного полотна250м | капитальный ремонт а/б покрытия245 кв.м |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Мостовая |  | ремонт гравийного покрытия 600,0м |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Казачинская | ямочный ремонт а/б покрытия |  |  |  |
| Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Подъездная |  |  | ремонт а/б покрытия187 кв.м. |  |

Приложение 1.3

подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих строительству, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения в рамках подпрограммы

«Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид мероприятия | Перечень улиц и дорог по годам реализации мероприятий подпрограммы | ВСЕГО ед. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Проведение проектно-изыскательских работ: |
| Проведение проектно-изыскательских работ | ул. Пугачёва (от ул. Советская до ул. Коммунальная 530м) | ул. Первопроходцев (680м) | ул. Берёзовая |  | 3 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Строительство и реконструкция участков автодорог | ул. Пугачёва530м (земляное полотно)ул. Подъездная 1417м (земляное полотно) | ул. Пугачёва530м (асфальтобетонное покрытие)ул.Первопроходцев680м (земляное полотно) | Первопроходцев428м (асфальтобетонное покрытие) | проезд Лесной140м | 5 |

Приложение 1.4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Объёмы работ по годам реализации мероприятий подпрограммы, руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| Круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| Круглогодичное содержание дорог | 2 308 414,80 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 9 208 414,80 |
| Ремонт, капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 8 011 152,40 | 1 090 000,00 | 974 000,00 | 643 890,00 | 10 719 042,40 |
| Ремонт дорог с гравийным покрытием | 306 750,00 | 1 152 081,32 | 651 000,00 | 444 000,00 | 2 553 831,32 |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Проведение проектно-изыскательских работ | 878 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 2 078 000,00 |
| Строительство и реконструкция участков автодорог | 3 774 342,75 | 5 555 964,85 | 5 135 138,67 | 294 000,00 | 14 759 446,27 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» | 15 278 659,95  | 10 698 046,17 | 9 660 138,67  | 3 681 890,00 | 39 318 734,79 |

Приложение 2

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы

муниципальной программы Магистральнинского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы |
| Наименование подпрограммы | «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Участники подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Эффективная организация дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании. |
| Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2021 года по 2024 год в один этап |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 6 единиц.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% от уровня 2018 – 2019 годов. |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. «Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров».2. «Содержание пешеходных дорожек и тротуаров»3. «Приобретение, ремонт, содержание остановок общественного транспорта»4. «Обустройство и ремонт сетей уличного освещения»5. «Приобретение, установка и обслуживания дорожных знаков»6. «Содержание дорожной разметки»7. «Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений» |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Финансирование подпрограмм предусматривается за счет средств областного бюджета, местного бюджета, в том числе 4 574 379,20 руб. за счет средств дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения):2021 год – 1 173 259,20 рублей;2022 год – 1 175 560,00 рублей;2023 год – 1 225 560,00 рублей;2024 год – 1 000 000,00 рублей.По источникам финансирования:1) средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной программы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:2021 год – 00,00 тыс. рублей;2022 год – 00,00 тыс. рублей;2023 год – 00,00 тыс. рублей;2024 год – 00,00 тыс. рублей.2) средства местного бюджета (средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 4 574 379,20 рублей, в том числе по годам реализации государственной программы:2021 год – 1 173 259,20 рублей;2022 год – 1 175 560,00 рублей;2023 год – 1 225 560,00 рублей;2024 год – 1 000 000,00 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц.2. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2018 – 2019 годов. |

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ», ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» является обеспечение безопасного функционирования дорожного хозяйства, эффективной организации дорожного движения.

Достижение цели муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» обеспечивается путем решения задачи по эффективной организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения в Магистральнинском муниципальном образовании.

Решение задачи муниципальной подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий, снизится и составит 12 единиц;

количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2018 – 2019 годов.

Сроки реализации цели и задачи муниципальной подпрограммы соответствуют общему сроку реализации муниципальной программы –
2021–2024 годы.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В рамках подпрограммы предусмотрено круглогодичное содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, создание эффективной системы организации дорожного движения посредством обустройства дорог средствами организации дорожного движения, объектами дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского городского поселения.

Перечень мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы представлен в приложении 2.1 к муниципальной подпрограмме.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, в том числе средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения).

Общий объем финансирования, всего 4 574 379,20 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2021 год – 1 173 259,20 рублей;

2022 год – 1 175 560,00 рублей;

2023 год – 1 225 560,00 рублей;

2024 год – 1 000 000,00 рублей.

По источникам финансирования:

Средства областного бюджета (средства дорожного фонда Иркутской области), в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы будут определены после рассмотрения заявок муниципальных образований Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области:

2021 год – 00,00 тыс. рублей;

2022 год – 00,00 тыс. рублей;

2023 год – 00,00 тыс. рублей;

2024 год – 00,00 тыс. рублей.

Средства дорожного фонда Магистральнинского муниципального образования (городского поселения), всего – 4 574 379,20 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной подпрограммы:

2021 год – 1 173 259,20 рублей;

2022 год – 1 175 560,00 рублей;

2023 год – 1 225 560,00 рублей;

2024 год – 1 000 000,00 рублей.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 2.2 к муниципальной подпрограмме.

РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

В целях повышения стабильности и увеличения объемов финансирования дорожной инфраструктуры в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации приняты Закон Иркутской области от
3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области», постановление Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области».

Для реализации подпрограммы применяются приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ с автомобильных дорог», «Схема организации дорожного движения Магистральнинского муниципального образования».

Главным получателем и распорядителем бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Магистральнинского городского поселения.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» НА 2021 – 2024 ГОДЫ

За время реализации муниципальной подпрограммы, будет обустроено 45 км автомобильных дорог общего пользования, 8 остановок общественного транспорта, отремонтировано 100 м тротуаров и пешеходных дорожек, 500 м водоотводных канав и 6 искусственных сооружений, доведено до нормативных значений 0,3 км сети уличного освещения, уровень обеспеченности средствами организации дорожного движения 70% автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования. В комплексе с проведением работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования позволит сократить количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий до 12 единиц или на 56% к уровню 2018 - 2019 годов. Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Магистральнинского муниципального образования, с участием пешеходов снизится до 50% к уровню 2018 - 2019 годов.

Приложение 2.1

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

«Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Виды работ по годам реализации мероприятий подпрограммы |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров |  | + |  |  |
| Содержание пешеходных дорожек и тротуаров | + | + | + | + |
| Приобретение, ремонт, содержание остановок общественного транспорта | + | + | + | + |
| Обустройство сети уличного освещения |  |  | + | + |
| Ремонт сети уличного освещения | + | + | + | + |
| Приобретение дорожных знаков | + | + | + | + |
| Установка и обслуживания дорожных знаков | + | + | + | + |
| Содержание дорожной разметки | + | + | + | + |
| Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений |  |  |  | + |

Приложение 2.2

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования мероприятий по реализации подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия подпрограммы | Объёмы работ по годам реализации мероприятий подпрограммы, руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ВСЕГО |
| Капитальный ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | 0,00 | 100 000,00 | 00,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Содержание пешеходных дорожек, тротуаров, остановок общественного транспорта | 535 009,20 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 2 125 009,20 |
| Приобретение остановок общественного транспорта |  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 360 000,00 |
| Обустройство и ремонт сетей уличного освещения | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50,00 | 50 000,00 |
| Приобретение, установка и обслуживания дорожных знаков | 263 250,00 | 125 560,00 | 125 560,00 | 0,00 | 514 370,00 |
| Содержание дорожной разметки | 375 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 275 000,00 |
| Ремонт водоотводных сооружения и искусственных сооружений | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» | 1 173 259,20 | 1 175 560,00 | 1 225 560,00 | 1 000 000,00 | 4 574 379,20 |

Приложение 3

к муниципальной программе Магистральнинского муниципального образования «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2021 – 2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятия Программы в рамках: | Объём финансовых средств МБ на реализацию мероприятий Программы, руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2021 – 2024 годы | 15 278 659,95  | 10 698 046,17 | 9 660 138,67  | 3 681 890,00 | 39 318 734,79 |
| Подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на 2021 – 2014 годы | 1 173 259,20 | 1 175 560,00 | 1 225 560,00 | 1 000 000,00 | 4 574 379,20 |
| Всего | 16 451 919,15 | 11 873 606,17 | 10 885 698,67 | 4 681 890,00 | 43 893 113,99 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Магистральнинскогогородского поселения | П.А. Егоров |