РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН

# МАГИСТРАЛЬНИНСКОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Магистральнинского городского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Магистральный

от 06 марта 2023 г.      № 52-п

┌                                                                            ┐

О внесении изменений в программу «Подготовка коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к отопительному сезону на 2022-2025 годы»

В целях повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создания экономических и организационных условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры Магистральнинского городского поселения, обеспечения бесперебойного прохождения отопительных сезонов 2022 – 2025 годов, реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп, в соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 24, 39, 47 Устава Магистральнинского муниципального образования, администрация  Магистральнинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу «Подготовка коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2022-2025 годах в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп, утверждённую постановлением администрации Магистральнинского городского поселения от 13 сентября 2021 года № 294-п «О внесении изменений в программу «Подготовка коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к отопительному сезону на 2022-2025 годы» ( в ред. от 20.01.2023 №16-п), изложив её в новой редакции.

- Отделу строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства приступить к реализации мероприятий, предусмотренных программой «Подготовка коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, к отопительному сезону на 2022-2025 годы» в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы.

- Настоящее постановление опубликовать в газете Магистральнинского городского поселения «Вестник Магистрального» и на сайте администрации Магистральнинского городского поселения в сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Магистральнинского

городского поселения							П.А. Егоров

Приложение 1

к постановлению администрации

Магистральнинского городского поселения от 06.03.2023г. № 52-п

ПРОГРАММА

подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2022-2025 годах в Магистральнинском муниципальном образовании в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы.

Паспорт программы

| Наименование Программы | «Программа подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2022-2025 годах в Магистральнинском муниципальном образовании в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». # 2. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы. 3. «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Магистральнинского городского поселения на 2022 - 2026 годы и на период до 2030 года», утверждённая Решением Думы Магистральнинского городского поселения от 22.12.2022 г. №24 |
| Заказчик Программы | Администрация Магистральнинского городского поселения |
| Разработчики Программы | - отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Магистральнинского городского поселения. |
| Исполнители Программы | - администрация Магистральнинского городского поселения; - организации коммунального комплекса Магистральнинского городского поселения |
| Цели Программы | -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры Магистральнинского городского поселения. |
| Задачи Программы | - развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры Магистральнинского городского поселения. |
| Сроки реализации Программы | 2022-2025 годы |
| Источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий, входящих в Программу, осуществляется за счет: - средств бюджета Иркутской области; - средств бюджета Магистральнинского городского поселения; - средств ресурсоснабжающих организаций. Объём финансирования Программы ежегодно уточняется при утверждении местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022–2025 годах за счет всех источников финансирования составит 406 508 739,79 руб. в том числе за счет средств: – областного бюджета – 44 084 000,00 руб., в том числе по годам: 2022 год – 663 000,00 руб.; 2023 год – 10 000 000,00 руб.; 2024 год – 23 421 000,00 руб.; 2025 год – 10 000 000,00 руб. – местного бюджета – 18 505 004,79 руб., в том числе по годам: 2022 год – 8 110 459,85 руб.; в т.ч.: 83 943,83 руб. в рамках соглашения о предоставления субсидии 8 026 516,02 руб. в рамках дополнительного финансирования; 2023 год – 2 195 121,96 руб.; 2024 год – 5 141 195,13 руб.; 2025 год – 2 658 227,85 руб. – внебюджетных средств – 343 919 735,00 руб.*, из них по годам: 2022 год – 788 520,00 руб.; 2023 год – 2 091 215,00 руб.*; 2024 год – 10 320 000,00 руб.*; 2025 год – 330 720 000,00* руб. * средства ресурсоснабжающей организации в случае заключения концессионного соглашения |
| Основные мероприятия Программы | - проведение модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Магистральнинского городского поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня (от 70–60 %); - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов до 30 %; - повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - улучшение показателей качества, надежности, безопасности поставляемых коммунальных ресурсов; - строительство источника теплоснабжения на отходах лесопереработки |

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

- Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) – это многоотраслевой комплекс, в котором пересекаются все социально-экономические, организационно-технические вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием всех потребителей, включая население.

Рабочий посёлок Магистральный приравнен к районам Крайнего Севера. В связи с чем, вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов занимают важное место в деятельности данной отрасли.

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям в Магистральнинском муниципальном образовании, относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Система теплоснабжения представляет собой тепловую сеть от Центральной котельной, Бойлерной и котельной МК- 131. Отпуск тепловой мощности в  тепловую сеть от Центральной котельной и Бойлерной производится через паровые теплообменники, а на котельной МК - 131 отпуск тепловой энергии потребителям производится непосредственно от котлов.

Основными потребителями тепловой энергии являются: население, социальная сфера и прочие потребители.

Снабжение тепловой энергией потребителям осуществляет ООО «ИнвестЭнерго»

Поставщиком холодной воды по распределительным сетям на территории Магистральнинского городского поселения является ООО «Теплоресурс». Общая протяженность сетей водоснабжения – 32 355 м. Износ водопроводных сетей составляет 70-80%

Централизованная система водоотведения  принята на баланс в 2016 году и организована следующим образом: при строительстве очистных сооружений предполагалось осуществлять очистку сточных вод биологическим способом. После двух первых лет функционирования КОС (1989-1991 гг.) биологическая очистка была прекращена. В настоящее время на КОС осуществляется только механическая очистка. Хлорирование сточных вод не производится. Оборудование в здании хлораторной и в здании лаборатории в настоящее время отсутствует. Для насыщения сточных вод кислородом применяются воздуходувки (2АФ57Э53Ш – 2 шт., 2008 г. установки, 1 в работе - 1 в резерве), среднепузырчатая система аэрации. Насосная станция (далее – НС) расположена между иловыми площадками и аэротенками. Назначение НС – перекачивание активного ила с иловых площадок в аэротенки. В настоящее время НС не функционирует, насосное оборудование отсутствует. Трубопровод НС разрушен.

Системы водоотведения значительно изношены. Износ составляет 70-80%.Требуется  проведение капитального ремонта. Сооружения КОС находятся в аварийном состоянии. Требуется проведение их капитального ремонта с установкой нового оборудования;

- в настоящее время на КОС производится только механическая очистка сточных вод. Применяемая технология небезопасна для окружающей среды. Требуется восстановить механизм полного цикла биологической очистки;

- в последнее время наблюдается проседание железнодорожного полотна пролегающего в непосредственной близости от колодца-отстойника, в котором уровни входящих в него коллекторов находятся ниже уровня выходящего коллектора, что при переполнении колодца приводит к подтапливанию и размыванию прилегающего грунта. Недопущение разрушения стратегически важного объекта требует незамедлительного решения данной проблемы;

- проблема размывания грунта характерна для большей части участков рассматриваемой канализационной сети, на которых расположены колодцы-отстойники.

- На территории р.п. Магистральный организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

| - Наименование услуги | - Ед. изм. | - 2019 год | - 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - холодная вода | - тыс. м3 | - 5654 | - 6064 |
| - горячая вода | - тыс. м3 | - 2890 | - 3863 |
| - водоотведение | - тыс. м3 | - 2890 | - 3863 |
| - тепловая энергия | - тыс. Гкал | - 46790 | - 52251 |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры Магистральнинского муниципального образования  характеризует:

- –высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования, составляющий 40 %, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в изношенном состоянии;

- –высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 45 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;

- –высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

–дефицит квалифицированных управленческих, инженерно-технических и рабочих кадров;

–значительный износ оборудования по очистке питьевой воды и удаленность источников водоснабжения от населенного пункта, недостаточная степень очистки сточных вод на объектах водоотведения.

Доля ветхих инженерных сетей в Магистральнинском муниципальном образовании, требующих замены, по состоянию на 1 января 2021 года составляет 70,0%.

На протяжении последних 12 лет, работы по замене ветхих сетей в год составляют не более 2 - 2,5 %. В связи с чем, происходит нарастание доли ветхих инженерных сетей, требующих замены.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Эффективное регулирование коммунального хозяйства города органами местного самоуправления, при котором достигается баланс интересов всех сторон, обеспечивается путем реализации заложенных в законодательство механизмов следующих мероприятий:

–актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

–обеспечение контроля, за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых, в том числе за счет привлечения частных инвестиций;

–утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;

– обеспечение контроля, за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

– формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

– контроль, за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ,  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание экономических и организационных условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, возможно, достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:

- развитие, модернизация, капитальный и текущий ремонты объектов коммунальной инфраструктуры Магистральнинского городского поселения.

Выполнение данной задачи будет обеспечено путем выявления наиболее критичных  объектов коммунальной инфраструктуры, разработки комплексных мероприятий по их ремонту и привлечению для этих целей, помимо средств местного бюджета, внебюджетных источников и разработки инвестиционных программ.

- расширение практики применения инновационных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса.

Сроки реализации мероприятий Программы – с 2022 по 2025 годы.

В качестве целевых показателей данной программы используются:

- количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ед.;

- общая доля отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей и объектов коммунального назначения, %.

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

Программа «Подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону в 2022-2025 годах в Магистральнинском муниципальном образовании» включает основное мероприятие:

Проведение модернизации, реконструкции, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Магистральнинского муниципального образования.

Муниципальная программа не предусматривает подпрограмм.

- 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Магистральнинского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |  |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |  |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |  |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | - Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

Направленность мероприятий программы на повышение эффективности использования денежных средств, усиление контроля их расходования, другие аналогичные цели в случае ухудшения финансовой ситуации будут носить более выраженный антикризисный характер, а необходимость проведения мероприятий усилиться. Финансирование программы, по годам построено исходя из принципа реалистичности реализации мероприятий.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы за 2022-2025 годы составит 406 508 739,79 рублей.

При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть использованы средства, переданные из областного и федерального бюджетов.

Перечень мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, к отопительному сезону формируется ежегодно и является неотъемлемой частью муниципальной программы.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Магистральнинского муниципального образования на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы:

- обеспечение качественного и безаварийного прохождения объектами коммунальной инфраструктуры отопительных сезонов;

- предоставление коммунальных услуг населению надлежащего объема и качества;

- обеспечение работы объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности, в нормативном режиме;

- ввод в эксплуатацию котельной на отходах лесопереработки.

- Глава Магистральнинского

муниципального образования                                                                         П.А. Егоров

Приложение к  программе «Подготовка коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности на 2022-2025 годы» в рамках подпрограммы «Модернизация объектов комму-нальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2025 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по ремонту инженерных сетей и источников тепловой энергии

в рамках подготовки коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности к отопительному сезону

в 2022-2025 годах в Магистральнинском муниципальном образовании

| № | Населенный пункт, наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего руб. | в том числе: |  |  |
|  |  |  | областной бюджет* | местный бюджет | средства предприятий |
| 2022 год |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельно-вспомогательного оборудования на котельной "Центральная" |  | 1 975 775,45 | 663 000,00 | 1 047 255,45 | 265 520,00 |
| 1 | Ремонт (замена) внутренних сетей котельной "Центральная" | 105 520,00 | 0,00 | 0,00 | 105 520,00 |
| 2 | Приобретение дымососов ДН12,5* - 2 шт | 655 509,36 | 0,00 | 655 509,36 | 0,00 |
| 3 | Замена пароводяного подогревателя ПП1-53-7-2 (нерж) | 570 107,83 | 507 395,96 | 62 711,87 | 0,00 |
| 4 | Замена трубной системы водоподогревателя ВВП-16-325х4000 (нерж.) - 1шт. | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонт теплообменника "Редан" | 153 638,26 | 0,00 | 153 638,26 | 0,00 |
| 6 | Приобретение ящиков угольный Т67.06.000М2 (запасная часть забрасывателя ЗП 600) - 2 шт. | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| 7 | Приобретение теплообменного аппарата ТТАИ-22-2173-2 - 1шт. | 180 000,00 | 155 604,04 | 24 395,96 | 0,00 |
| 8 | Оборудование деаэраторов автоматизированной системой регулирования уровня воды | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Ремонт инженерных систем |  | 1 548 354,40 | 0,00 | 1 025 354,40 | 523 000,00 |
| 9 | Ремонт инженерных сетей в непроходных каналах в местах ремонта автомобильных дорог и благоустройство | 1 548 354,40 | 0,00 | 1 025 354,40 | 523 000,00 |
| Проектно-изыскательские работы |  | 794 753,78 | 0,00 | 794 753,78 | 0,00 |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на Выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей и сетей холодного и горячего водопровода | 652 862,00 | 0,00 | 652 862,00 | 0,00 |
| 11 | Проверка достоверности сметной стоимости по проектной документации | 141 891,78 | 0,00 | 141 891,78 | 0,00 |
| Аварийно-восстановительные работы на котельной "Центральная" |  | 5 243 096,22 | 0,00 | 5 243 096,22 | 0,00 |
| 12 | Проведение экспертного обследования аварийного участка здания котельной - северного фасада | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 |
| 13 | Работы по демонтажу стены и разбору завала, образованного в результате обрушения северной стены котельной «Центральная» в р.п. Магистральный | 582 426,60 | 0,00 | 582 426,60 | 0,00 |
| 14 | Работы по восстановлению стены здания котельной "Центральная" | 4 484 669,62 | 0,00 | 4 484 669,62 | 0,00 |
|  | ИТОГО по 2022 году | 9 561 979,85 | 663 000,00 | 8 110 459,85 | 788 520,00 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельно-вспомогательного оборудования на котельной "Центральная" |  | 2 091 215,00 | 0,00 | 0,00 | 2 091 215,00 |
| 15 | Замена водоподогревателей ПП 2-6-2 (2 шт.) на котельной "Центральная" | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 |
| 16 | Замена водоподогревателя ПП 1-53-7-2 (нерж.) | 590 215,00 | 0,00 | 0,00 | 590 215,00 |
| 17 | Замена водоподогревателя ПП 1-76-7-2 в тепловом пункте "Бойлерная" | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 |
| Ремонт инженерных систем |  | 12 195 121,96 | 10 000 000,00 | 2 195 121,96 | 0,00 |
| 18 | Выполнение работ по капитальному ремонут тепловых сетей и сетей холодного водопровода (ТК6 - ТК6.1 - ТК7 - ТК7.1 - ТК7.1а - ТК7.2 - ТК7.3 - ТК7.3а), р.п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области | 12 195 121,96 | 10 000 000,00 | 2 195 121,96 | 0,00 |
|  | ИТОГО по 2023 году | 14 286 336,96 | 10 000 000,00 | 2 195 121,96 | 2 091 215,00 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |
| Ремонт котельно-вспомогательного оборудования на котельной "Центральная" |  | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00* |
| 19 | Оборудование сигнализацией баков-аккумуляторов для контроля за уровнем воды в баках аккумуляторах | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00* |
| 20 | Установка узлов учета тепловой энергии на теплоисточниках | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00* |
| Проектно-изыскательские работы |  | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00* |
| 21 | Разработка проектно-сметной документации на строительство модульной котельной мощностью 24МВт | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00* |
| Ремонт инженерных систем |  | 28 562 195,13 | 23 421 000,00 | 5 141 195,13 | 0,00 |
| 22 | Выполнение работ по капитальному ремонут тепловых сетей и сетей холодного водопровода (ТК6 - ТК6.1 - ТК7 - ТК7.1 - ТК7.1а - ТК7.2 - ТК7.3 - ТК7.3а), р.п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области | 28 562 195,13 | 23 421 000,00 | 5 141 195,13 | 0,00 |
|  | ИТОГО по 2024 году | 38 882 195,13 | 23 421 000,00 | 5 141 195,13 | 10 320 000,00* |
| 2025 год |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной котельной мощностью-24МВт |  | 330 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 720 000,00* |
| Ремонт котельно-вспомогательного оборудования на котельной "МК-131" |  | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 23 | Приобретение котла КВр 0,63 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| Ремонт инженерных систем |  | 12 658 227,85 | 10 000 000,00 | 2 658 227,85 | 0,00 |
| 24 | Выполнение работ по капитальному ремонут тепловых сетей и сетей холодного водопровода (ТК6 - ТК6.1 - ТК7 - ТК7.1 - ТК7.1а - ТК7.2 - ТК7.3 - ТК7.3а), р.п. Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области | 12 658 227,85 | 10 000 000,00 | 2 658 227,85 | 0,00 |
|  | ИТОГО по 2025году | 343 778 227,85 | 10 000 000,00 | 3 058 227,85 | 330 720 000,00* |
|  | Итого по Магистральнинскому муниципальному образованию | 406 508 739,79 | 44 084 000,00 | 18 505 004,79 | 343 919 735,00 |

- * средства ресурсоснабжающей организации в случае заключения концессионного соглашения

- Глава Магистральнинского

городского поселения                                                                                            П.А. Егоров